

Администрация Кременкульского сельского поселения

Сосновского муниципального района

Челябинской области

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

От «13\_\_»\_\_12\_\_\_\_\_\_\_2017 г. № \_552\_\_\_

с. Кременкуль

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022гг. на территории Кременкульского сельского поселения**

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», администрация Кременкульского сельского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу  
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022гг.   
на территории Кременкульского сельского поселения.

2. Обеспечить опубликование настоящего постановления и размещение его на официальном сайте администрации Кременкульского сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы поселения С.В. Желтова.

Глава Кременкульского

сельского поселения А.В. Глинкин

Приложение № 1 к постановлению администрации Кременкульского сельского поселения

От «13\_\_»\_\_12\_\_\_\_\_\_\_2017 г. № \_\_552\_\_

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022гг.   
на территории Кременкульского сельского поселения

(далее – программа)

ПАСПОРТ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  программы | «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 год на территории Кременкульского сельского поселения |
| Ответственный  исполнитель программы | Администрация Кременкульского сельского поселения |
| Цели программы | Повышение уровня благоустройства  нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Кременкульского сельского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов |
| Задачи программы | Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего  пользования;  организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов; |
|  | повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Кременкульского сельского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов. |
| Целевые индикаторы и показатели программы | Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;  доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей протяженности территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве. |
| Объемы и источники  финансового обеспечения  программы | За счет средств федерального и областного бюджета |
| Ожидаемые конечные  результаты программы | Достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1:  доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве; |
| доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей протяженности территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве. |

Раздел 1. Характеристика сферы реализации

программы, описание основных

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

Анализ сферы благоустройства территории Кременкульского сельского

поселения показал, что имеется ряд проблем в вопросах благоустройства: низкий уровень общего благоустройства дворовых территории, низкий уровень экономической привлекательности территории общего пользования из-за наличия инфраструктурных проблем.

Так, на территории Кременкульского сельского поселения имеются

территории общего пользования и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя:

1. благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- ремонт тротуаров;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий общего пользования;

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- иные виды работ.

1. благоустройство дворовых территории, предусматривающее:

2.1. минимальный перечень работ по благоустройству дворовых

территорий:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора.

В рамках минимального перечня работ по благоустройству дворовых

территорий требуется трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав минимального перечня работ приведена в соответствии с Таблицей 1 к программе.

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, входящих в состав минимального перечня работ | Единица  измерения | Ориентировочная  финансовых затрат на 1 единицу измерения, с учетом НДС (руб.) |
| 1 | Стоимость ремонта бортового  камня | м.п. | 1 724,00 |
| 2 | Стоимость ремонта дороги с  гравийным покрытием | м2 | 92,00 |
| 3 | Стоимость ремонта асфальтового покрытия тротуара | м2 | 997,00 |
| 4 | Стоимость ремонта плиточного покрытия тротуара | м2 | 4 145,00 |
| 5 | Стоимость ремонта подпорных стен  и парапетов | м3 | 14 969,00 |
| 6 | Стоимость ремонта  асфальтобетонного покрытия дорог  и проездов | м2 | 1 265,00 |
| 7 | Стоимость ремонта и содержание  ливневой канализации | м.п. | 748,00 |
| 8 | Стоимость установки скамьи | 1 шт. | 4 998,00 |
| 9 | Стоимость установки урны | 1 шт. | 1252,50 |
| 10 | Стоимость установка светильника | 1 шт. | 20 053,00 |

2.2. дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых

территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение дворовых территорий;

- иные виды работ.

В рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий требуется трудовое участие заинтересованных лиц, которое выполняется в форме однодневного субботника по уборке дворовой территории.

Проведение однодневного субботника по уборке дворовой территории

оформляется уполномоченным лицом, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в указанном многоквартирном доме соответствующим актом.

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в соответствии с таблицей 2 к программе.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование норматива финансовых затрат | Единица  измерения | Ориентировочная стоимость  финансовых  затрат на 1  единицу  измерения, с  учетом НДС  (руб.) | |
| лето | зима |
| 1 | Стоимость содержания зеленых  насаждений (газон) | м2 | 58,67 | 50,53 |
| 2 | Стоимость содержания зеленых  насаждений (цветник) | м2 | 63,82 | 337,69 |
| 3 | Стоимость содержания зеленых  насаждений (дерево) | шт. | 11,81 | 429,27 |
| 4 | Стоимость содержания зеленых  насаждений (кустарник) | м2 | 82,01 | 63,87 |
| 5 | Стоимость содержания зеленых  насаждений (кустарник - роза) | шт. | 8,21 | 119,61 |
| 6 | Стоимость содержания зеленых  насаждений (живая изгородь) | м | 37,14 | 73,40 |
| 7 | Стоимость ремонта зеленых насаждений  (устройство цветника) | м2 | 1 686,00 | |
| 8 | Стоимость ремонта зеленых насаждений  (гидропосев обыкновенного газона) | м2 | 286,00 | |
| 9 | Стоимость кошения газона (сорной  растительности) с применением средств  малой механизации | м2 | 4,92 | - |
| 10 | Стоимость валки (обрезки) сухих и  аварийных деревьев высотой свыше 2 м с  применением гидроподъемника | шт. | 24 703,00 | |
| 11 | Стоимость валки (обрезки) сухих и  аварийных деревьев без применения  гидроподъемника | шт. | 17 313,00 | |
| 12 | Стоимость ремонта малых архитектурных  форм (лавочка) | шт. | 3 077,00 | |
| 13 | Стоимость ремонта малых архитектурных  форм (лавочка на подпорной стене) | м | 2 558,00 | |
| 14 | Стоимость ремонта малых архитектурных  форм (ремонт урны 30 л) | шт. | 968,00 | |
| 15 | Стоимость ремонта малых архитектурных  форм (ремонт урны 90 л) | шт. | 1 189,00 | |
| 16 | Стоимость ремонта малых архитектурных  форм (установка урны 30 л) | шт. | 1 077,00 | |
| 17 | Стоимость ремонта малых архитектурных  форм (установка урны 90 л) | шт. | 1 752,00 | |
| 18 | Стоимость оформления цветника  декоративной щепой | м2 | 413,00 | |

Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирного

дома в программу осуществляется путем проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды» на территории Кременкульского сельского поселения.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Кременкульского сельского поселения, на которых планируется благоустройство в 2018-2022 году, утверждается в соответствии с Приложением 1 к программе. Включение дворовой территории в программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

Адресный перечень территорий общего пользования на территории Кременкульского сельского поселения, на которых планируется благоустройство в текущем году, утверждается в соответствии с Приложением 2 к программе.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий приводится в соответствии с Приложением 3 к программе.

Расходы на разработку дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования на территории

Кременкульского сельского поселения, на которых планируется благоустройство, сметной документации на объекты благоустройства и их утверждение осуществляется за счет средств сельского поселения или за счёт субсидий, предоставленных Министерством строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Кременкульского сельского поселения, а также территорий общего пользования осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными,

оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Кременкульского сельского поселения.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан.

Раздел 2. Приоритеты реализуемой на территории Кременкульского сельского поселения политики в сфере реализации программы, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели, описание ожидаемых конечных результатов реализации программы, сроки ее реализации

Приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Основной целью программы является повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Кременкульского сельского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие

задачи:

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования на территории Кременкульского сельского поселения;

организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования Кременкульского сельского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий программы

В ходе реализации программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия «Благоустройство нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования, а также дворовых территорий многоквартирных домов», в том числе следующие мероприятия:

- благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов;

- благоустройство территорий общего пользования;

- иные мероприятия.

Перечень основных мероприятий программы последующего

финансового года определяется исходя из результатов реализации мероприятий программы предыдущего финансового года путем внесения в

нее соответствующих изменений.

Исполнитель по каждому мероприятию подпрограммы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Программа рассчитана на 2018 -2022 года.

Раздел 4. Информация об участии внебюджетных фондов, муниципальных унитарных предприятий Кременкульского сельского поселения, акционерных обществ с муниципальным участием Кременкульского сельского поселения, общественных, научных и иных организаций в реализации программы

В случае если государственной программой Челябинской области формирования сельской среды будет предусмотрено финансовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект благоустройства дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, заинтересованные лица могут участвовать в реализации программы на основании действующего законодательства в сфере реализации программы.

Иные лица и организации могут участвовать в реализации программы на основаниях, определенных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Государственные внебюджетные фонды, общественные и научные организации в реализации программы участия не принимают.

Приложение №1 к программе «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 года на территории Кременкульского сельского поселения

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов,

расположенных

на территории Кременкульского сельского поселения

на 2018 -2022гг.

|  |  |
| --- | --- |
| №  п/п | Адрес дворовой территории |
| 1 | с. Кременкуль ул.Ленина дом № 5 |
| 2 | с. Кременкуль ул.Ленина дома №10,11 |

Приложение №2 к программе «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 года на территории Кременкульского сельского поселения

Адресный перечень территорий общего пользования, расположенных

на территории Кременкульского сельского поселения на 2018-2022гг.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес территории пользования | Год |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |