Администрация Кременкульского сельского поселения

Сосновского муниципального района

Челябинской области

# Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  15.03. 2023 года						                                   № 19

с. Кременкуль

О мерах по организации пропуска

паводковых вод на территории

Кременкульского сельского поселения

в 2023 году

В соответствии с подпунктом 7, пункта 1 статьи 15 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», Распоряжения Администрации Сосновского района № 190 от 09.03.2023 года  в целях снижения негативного воздействия  паводковых вод, предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения защиты населения  и объектов экономики  на территории поселения и в целях предупреждения возникновения случаев массовых инфекционных заболеваний  среди населения и других чрезвычайных ситуаций, связанных с эксплуатацией водопроводно-канализационных систем:

1.  Принять к исполнению План мероприятий Сосновского муниципального    района, утверждённый 09.03.2023 года   Распоряжением    № 190.

2.       Сформировать в поселении оперативные группы для организации действий по защите населения и территории от паводка. (приложение 1)

/Шелехова И.А.. Зам. главы, срок – до 20.03.2023г./

3.   Проверить состояние гидротехнических сооружений (запруд, прудов, мостов), провести очистку сбросных труб от льда, снега и мусора. Установить регулярное наблюдение за состоянием ГТС.

/Савочкин Н.Н. – директор МУП «ККС» до 31.03.2023 г./

4.     Подготовить водосточные системы населённых пунктов к пропуску талых вод.

/ Савочкин Н.Н. – директор МУП «ККС» до 31.03.2023 г./

5.     Выполнить мероприятия по защите скважин, водозаборов от талых вод, дополнительную очистку и обеззараживание питьевой воды. Не допускать переполнения выгребных колодцев.

/ Савочкин Н.Н. – директор МУП «ККС» до 31.03.2023 г./

/ Токарев Ф.В. – управляющий проектом развития ВС

ООО  «ЮжУралВодоканал» до 31.03.2023 г./

6.  Руководителям организаций, находящихся на территории Кременкульского сельского поселения   провести обследование и установить контроль состояния газопроводов, линий электропередач и линий связи в возможных зонах паводка на подведомственных территориях.

/Руководители организаций, срок постоянно/

7.   Обеспечить своевременную очистку дренажных систем на территории поселения, не допустить подтопления талыми водами жилых домов и надворных построек.

/ Савочкин Н.Н. – директор МУП «ККС» до 17.04.2023 г./

8. Выполнить мероприятия по предупреждению прорыва канализационных систем.

/ Крикун А.А. – директор ООО «ЮжУралВодоканал» до 01.04.2023 г./

9. Принять меры по защите от паводковых вод санитарных зон водозаборов и скважин, организовать дополнительную очистку и обеззараживание питьевой воды;

/ Крикун А.А. – директор ООО «ЮжУралВодоканал» до 01.04.2023 г./

/ Савочкин Н.Н. – директор МУП «ККС» до 01.04.2023 г./

10.    Подготовить расчёт сил и средств, привлекаемых для ликвидации возможных случаев затопления (приложение 1).

/Латыпов Д.И. – механик МУП «ККС» до 01.05.2023 г./

11.   С началом паводка, ежедневно информировать Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) района о развитии паводковой обстановки, а в случае угрозы чрезвычайной ситуации – немедленно

/Заместитель главы поселения Шелехова И.А./

12.   Контроль за выполнением настоящего Распоряжения   возложить на заместителя главы сельского поселения Шелехову И.А.

Глава сельского поселения                                                            А.В.Глинкин

Приложение 1

Расчёт

сил и средств, привлекаемых для выполнения мероприятий при угрозе и возникновении ЧС (весенний паводок)

1. Состав противопаводковой группы на территории   Кременкульского сельского поселения:

Шелехова И.А. – зам. Главы сельского поселения

Дорохов Е.В. – директор ООО «КомфортПлюс»

Косенкова Н.Е. – председатель женсовета поселения

Ершов Е.А. – инженер МУП «ККС»

Абрамовских Г.А. – фельдшер Кременкульской амбулатории

В населённых пунктах: Султанов И.А. – д.Альмеева

Сулейманова М.С. –  д.Мамаева

Парфентьева А.С. – с.Б.Харлуши

Кожевников А.Б. –  п.Северный

Косинцева М.Р. – д.Малиновка

Худякова С.И. – п.Садовый

Зарезервировать и держать в постоянной готовности технику, согласно прилагаемого списка:

- Трактор – МТЗ – 82 с бочкой для подвоза воды – 1 шт.,

- Трактор – МТЗ – 82 с отвалом – 2 шт.,

- КАМАЗ (ассенизаторская машина) – 1 шт.,

- Экскаватор «Terex» – 2 шт.,

- Мотопомпа – 2 – шт.